# Lợi nhuận dòng tiền và cổ tức tiền mặt

Báo cáo định hướng ngày 03/10/2026

Xây dựng hệ thống thu thập và phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận, dòng tiền và cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

# Đề tài và phạm vi hiện hành

Định hướng đã được người thực hiện lựa chọn ngày 03/10/2026. Project xây pipeline dữ liệu và ứng dụng phân tích có truy vết; tên đề tài và tiêu chí nghiệm thu được trình giảng viên để thống nhất.

## Câu hỏi và đóng góp

Trong mẫu doanh nghiệp được chọn, lợi nhuận và dòng tiền hoạt động biến động ra sao so với cổ tức tiền mặt công bố theo năm lợi nhuận? Hệ thống giúp nối các tài liệu rời rạc, phân biệt kỳ tài chính và sự kiện, kiểm định số liệu và mở lại nguồn của từng kết quả.

Đóng góp IT gồm tự phát hiện tài liệu, tải có phiên bản, trích PDF/OCR và HTML, kiểm định và duyệt có audit, mô hình dữ liệu sự kiện, snapshot, giao diện và đánh giá độ đúng. Phân tích hiện tại mang tính mô tả; dự đoán dành cho giai đoạn tốt nghiệp.

## Phạm vi để học và hoàn thành

| Thành phần | Quyết định |
| --- | --- |
| Mẫu dữ liệu | Pilot 3 doanh nghiệp × 2023–2025: 9 BCTC năm và thông báo cổ tức liên quan. Ưu tiên phi tài chính; phạm vi hợp nhất hoặc riêng được giữ thành series riêng. |
| Sáu chỉ tiêu lõi | LNST toàn doanh nghiệp, CFO, tiền và tương đương tiền, tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tổng vốn chủ sở hữu. |
| Cổ tức | DPS tiền mặt công bố (VND/cổ phiếu), năm lợi nhuận, các mốc ngày và trạng thái sự kiện. Cổ tức bằng cổ phiếu dùng để kiểm tra cơ sở số cổ phiếu khi cần. |
| Mở rộng sau gate | Tuần 4 đo công sức rồi chốt 5–8 doanh nghiệp, tương ứng 15–24 BCTC năm, hoặc giữ pilot có lý do. Một ca cập nhật 2026 là tùy chọn. |

EPS, payout ratio, doanh thu và các trường chi tiết là tùy chọn sau khi đủ dữ liệu và tương thích ngữ nghĩa. Không bắt buộc ML, dự báo, RAG, giá cổ phiếu hay mọi quý trong project.

# Phương pháp thu thập và xử lý

| Bước | Cách thực hiện |
| --- | --- |
| 1. Lập danh mục | Đăng ký doanh nghiệp, nguồn, kỳ, scope và ledger phạm vi cần rà. IR chính thức cho BCTC; VSDC/IR và nghị quyết để đối chiếu cổ tức. |
| 2. Tự phát hiện | Python HTTP + lxml đọc danh mục/tìm kiếm/phân trang công khai. Lưu đường discovery. URL nhập hỗ trợ được ghi riêng, không tính là tự tìm. |
| 3. Tải và phiên bản | Downloader theo policy nguồn, giới hạn tần suất/retry/size; lưu raw, URL, ngày kiểm tra và SHA-256. Conditional GET tránh tải lại; bản đổi giữ cả phiên bản cũ. |
| 4. Trích và chuẩn hóa | Text/tọa độ PDF trước; render và Tesseract vie+eng khi scan. Xác nhận kỳ, scope, đơn vị và cột. Parser chỉ lấy phần thông báo chính, tách components theo năm. |
| 5. Kiểm định và duyệt | Kiểm tra cân đối, nhãn, dấu, đơn vị; xử lý trùng/sửa/hủy, năm và cơ sở cổ phiếu. Review lưu trước/sau/lý do; SQLite giữ audit và provenance. |
| 6. Ghép và phân tích | Snapshot doanh nghiệp–năm lợi nhuận, timeline theo lịch riêng. Streamlit hiển thị xu hướng/case, CFO/LNST khi hợp lệ và nguồn cho từng kết quả. |

## Quy tắc giữ kết quả đúng

DPS công bố không phải tổng tiền thực trả. Ngày thanh toán dự kiến đã qua không chứng minh đã thanh toán. Một thông báo gộp nhiều năm phải tách số thuộc từng năm; nghị quyết không tự được cộng thêm như một lần chi trả.

Tổng DPS quan sát được luôn đi kèm coverage: đủ tại snapshot, thiếu hoặc chưa xác định. Không thấy thông báo không bằng 0. Không cộng hoặc so tăng trưởng DPS khác cơ sở cổ phiếu trước xác minh; không dùng DPS × cổ phiếu cuối năm để khẳng định số tiền thực chi.

## Bằng chứng và giới hạn hiện có

Prototype BCTC đã tự tìm và tải 8 PDF FY2025/H1-2026 của 4 doanh nghiệp, 423 trang; chạy lại 8 HTTP 304. Probe pypdf ở 96 trang đầu không có trang trên 100 ký tự text. OCR phát triển hai tài liệu khớp 11/12 giá trị đối chiếu, chưa là benchmark độc lập. Bốn thông báo cổ tức của hai doanh nghiệp là mẫu seed, chưa chứng minh tự discovery đủ lịch sử.

Collector còn phải bổ sung kỳ 2023–2024; adapter discovery cổ tức, kho dữ liệu ứng dụng và UI review chưa hoàn chỉnh. Gate tuần 2 phải thử tự tìm thông báo; nếu dùng IR thay thế hoặc hỗ trợ tay thì báo rõ coverage và công sức.

# Kế hoạch đánh giá và liên thông tốt nghiệp

| Giai đoạn | Đầu ra và nội dung học |
| --- | --- |
| Tuần 1–2 | Python, tài chính cơ bản, HTTP; một doanh nghiệp từ nguồn tới JSON. Tự tìm BCTC và nhiều thông báo, kiểm tra gate discovery. |
| Tuần 3–4 | PDF/OCR, SQL; pilot 9 BCTC, events/components, SQLite và review. Đo phút xử lý rồi chốt phạm vi. |
| Tuần 5–7 | pandas, Streamlit, kiểm thử nghiệp vụ; UI, timeline, sửa/hủy, coverage, dataset và freeze holdout. |
| Tuần 8–10 | Đánh giá parser/OCR/review, ba case phân tích; cập nhật/version/export, ca 2026 nếu đủ giờ. |
| Tuần 11–13 | Feature freeze, tài liệu kỹ thuật, demo, luyện giải thích code/tài chính, kiểm tra môi trường mới và dự phòng. |

Ngân sách giả định 10–12 giờ/tuần, mốc 11 giờ × 13 tuần = 143 giờ: học 2,5; làm 5; kiểm tra 1; báo cáo và luyện nói 1,5; dự phòng 1 giờ mỗi tuần. Mỗi tuần ghi nhật ký và một ví dụ tự tính/viết; hai tuần một lần nộp Word 3–5 trang và 6–8 slide vào tuần 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tuần 13 tổng kết/nộp cuối. Nhật ký 0,5 giờ/tuần + tổng hợp/luyện nói 2 giờ mỗi cặp tuần, bình quân 1,5 giờ/tuần. Chưa mặc định học kỳ còn đủ 13 tuần.

## Đánh giá và nghiệm thu

Đo tài liệu tự phát hiện, tải/không nhân bản và phiên bản; độ đúng sáu trường trên holdout tách khỏi mẫu phát triển; độ đúng năm/DPS/components, xử lý sửa/hủy/trùng; phút sửa tay, coverage và truy vết. So text-only, OCR/parser và dữ liệu sau review với cùng bộ đối chiếu. Báo cả số thiếu và mẫu số.

Phân tích mô tả và Spearman nếu đủ cặp so sánh được phải ghi n, missing và sự phụ thuộc các năm trong một doanh nghiệp. Mẫu nhỏ/chọn có chủ đích không chứng minh quan hệ nhân quả hoặc khả năng dự báo.

## Hướng đồ án tốt nghiệp

Ưu tiên dự đoán duy trì/giảm DPS công bố trong 12 tháng tiếp theo, với lịch sử dài hơn, cutoff có tài liệu thực sự sẵn có, xử lý nhãn thiếu/chưa hết cửa sổ và đánh giá theo thời gian. Chỉ triển khai khi đạt gate dữ liệu; không lấy bảng phân tích hồi cứu năm lợi nhuận làm nhãn tương lai mặc định.

## Tài liệu đi kèm

Đọc docs/research-platform/11-phuong-phap-thu-thap-va-xu-ly.md; 12-kien-thuc-tai-chinh-va-tu-dien.md; 13-ghep-co-tuc-va-phan-tich.md; 04-ke-hoach-13-tuan.md; 06-danh-gia-va-nghiem-thu.md. Bằng chứng gốc ở docs/research-crawl-methods/crawl-evidence.json và docs/research-recent-data. Nguồn chính thức: trang IR doanh nghiệp và https://vsdc.vn.