## Slide 1
Lợi nhuận dòng tiền
và cổ tức tiền mặt
Thu thập dữ liệu và phân tích mối quan hệ
Định hướng đã lựa chọn ngày 03 tháng 10 năm 2026
Notes: Tên đầy đủ: Xây dựng hệ thống thu thập và phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận, dòng tiền và cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Project thu thập, kiểm định, phân tích mô tả; dự đoán dành cho tốt nghiệp. Định hướng được người thực hiện chọn, chưa thay phê duyệt của giảng viên.

## Slide 2
Phương pháp dữ liệu thống nhất
Nguồn: IR cho BCTC; VSDC và IR cho cổ tức
Python HTTP và lxml tự tìm danh mục và thông báo
Lưu raw, URL, hash và phiên bản; kiểm tra tải lặp
PDF text trước; OCR vie + eng khi cần
Tách thông báo chính thành sự kiện và năm lợi nhuận
Kiểm định, review và audit trong SQLite
Snapshot theo năm; timeline và phân tích bằng Streamlit
Notes: Không dùng dataset có sẵn làm nguồn demo chính. Discovery thông báo chưa hoàn chỉnh, phải thử gate tuần 2. URL nhập hỗ trợ được ghi riêng. Policy nguồn chưa rõ thì mặc định pending/skip. Nguồn: docs/research-platform/11-phuong-phap-thu-thap-va-xu-ly.md.

## Slide 3
Phạm vi và bằng chứng hiện có
Đã tự tải 8 PDF của 4 công ty, tổng 423 trang
Chạy lại: 8 HTTP 304; kho không thêm bản trùng
4 thông báo cổ tức mẫu; lịch sử chưa đầy đủ
6 chỉ tiêu tài chính lõi; cổ tức tiền mặt công bố
Pilot: 3 công ty × 2023–2025 và sự kiện liên quan
Gate tuần 4: mở rộng 5–8 công ty theo công sức
Notes: 8 PDF là FY2025/H1-2026, không phải chín PDF pilot đã hoàn thành. 96 trang đầu được pypdf probe không có trang trên 100 ký tự text. OCR development 11/12 chưa là benchmark độc lập. Sáu trường: LNST toàn doanh nghiệp, CFO, tiền và tương đương tiền, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ. Phải thêm cấu hình 2023–24, discovery cổ tức, SQLite/review/UI. Nguồn: docs/research-crawl-methods/crawl-evidence.json; docs/research-platform/02-de-tai-va-srs.md.

## Slide 4
Quy tắc ghép và kiểm định
DPS công bố; ngày dự kiến không chứng minh thực trả
Năm lợi nhuận khác năm công bố hoặc thanh toán
Tách nhiều năm; xử lý trùng, sửa và hủy thông báo
Coverage thiếu hoặc chưa rõ không được gán bằng 0
Khác cơ sở cổ phiếu: xác minh trước khi cộng DPS
Mỗi kết quả có nguồn; mẫu nhỏ chỉ phân tích mô tả
Notes: Annual announced DPS cần closure reviewed complete as of snapshot; observed DPS có thể partial. Không nhân DPS với số cổ phiếu cuối năm rồi gọi thực chi. Scope hợp nhất/riêng và đơn vị phải cùng series; CFO/LNST chỉ khi LNST dương. Không suy nhân quả từ Spearman trong mẫu nhỏ và nhiều năm cùng doanh nghiệp. Nguồn: docs/research-platform/12-kien-thuc-tai-chinh-va-tu-dien.md; 13-ghep-co-tuc-va-phan-tich.md; https://vsdc.vn/vi/ad1/187729.

## Slide 5
13 tuần học gắn với triển khai
Tuần 1–2: Python, tài chính, HTTP và discovery
Tuần 3–4: OCR, SQL, pilot và đo công sức review
Tuần 5–7: giao diện, nghiệp vụ, dataset và holdout
Tuần 8–10: đánh giá, ba case và cập nhật dữ liệu
Tuần 11–13: báo cáo, demo, luyện bảo vệ và buffer
10–12 giờ/tuần; Word và slide hai tuần một lần
Notes: 11h×13=143h: học2.5, làm5, kiểm tra1, báo cáo/luyện nói1.5, dự phòng1 mỗi tuần. Gate tuần2 thử discovery, tuần4 scope, tuần8 freeze holdout, tuần11 feature freeze. Mỗi tuần tự tính một ví dụ hoặc giải thích một đoạn code. Lịch tính từ bắt đầu thật; phải điều chỉnh nếu hạn học kỳ ngắn. Nguồn: docs/research-platform/04-ke-hoach-13-tuan.md; 05-lo-trinh-hoc.md; 07-bao-cao-hang-tuan.md. Báo cáo mới: sáu đợt tuần2/4/6/8/10/12; tổng kết tuần13. Word3–5trang,6–8slide,8–10phút. Nhật ký mỗi tuần, bình quân1.5h/tuần gồm log0.5h và formal2h/cặp tuần.

## Slide 6
Nghiệm thu và hướng tốt nghiệp
IT: tự tìm và tải, trích xuất, review, dữ liệu và UI
Đo độ đúng trên holdout, coverage và phút sửa tay
Project: giải thích lợi nhuận – CFO – DPS qua case
Tốt nghiệp: dự đoán duy trì hoặc giảm DPS công bố
Cần lịch sử, cutoff đúng và nhãn tương lai đủ chín
Baseline và đánh giá theo thời gian sau gate dữ liệu
Notes: Hướng dự đoán ưu tiên DPS công bố 12 tháng sau cutoff BCTC có sẵn, so với cửa sổ trước. Chưa chốt ngưỡng giảm. Unknown/censored/basis và ngày sẵn có phải được xử lý. Cửa sổ FY2025 công bố03/2026 chưa đủ12tháng tại03/10/2026. Không phải kế hoạch ML hiện tại. Nguồn: docs/research-platform/06-danh-gia-va-nghiem-thu.md; 09-lien-thong-tot-nghiep.md.